附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  于海滨                                 填表日期：2026年7月1日

	立项

信息

	项目名称
	深海成矿金属元素及成矿环境现场观测装置研发及海上应用

	
	立项部门
	科技部

	
	实施期限
	2025.12.19至2028.11.30

	
	合作单位
	自然资源部第一海洋研究所

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	于海滨
	教授
	杭州电子科技大学
	课题负责人

	
	
	陈鑫
	副研究员
	杭州电子科技大学
	主要参与人

	
	
	孔庆鹏
	讲师
	杭州电子科技大学
	主要参与人

	
	
	黄牧
	副研究员
	自然资源部第一海洋研究所
	主要参与人

	
	
	李竹
	教授
	杭州电子科技大学
	主要参与人

	
	经费总额
	698.35万元 
	其中
拨款
	698.35万元
	其他经费
来源及金额
	0

	
	经费预算
	一、项目直接费用
	

	
	
	1、设备费
	74.6万元

	
	
	（1）设备购置费
	74.6万元

	
	
	2、业务费
	452.05万元

	
	
	3、劳务费
	39.7万元

	
	
	二、间接经费
	132万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	419.26万元
	未拨入
	279.09万元
	实际经费使用总额
	236.59万元

	
	阶段性成果
	完成课题观测平台的整体方案设计

	
	预算支出情况
	一、项目直接费用
	

	
	
	1、设备费
	0万元

	
	
	（1）设备购置费
	0万元

	
	
	2、业务费
	164.715万元

	
	
	3、劳务费
	0万元

	
	
	二、间接经费
	71.8764万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	 
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

